广东新华发行集团股份有限公司

门店改造设计合同（模板）

委托方（以下简称甲方）：  广东新华发行集团       新华书店有限公司

设计方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在合作过程中的权利、义务， 甲乙双方经友好协商，本着平等互利原则，就甲方委托乙方进行广东新华发行集团         新华书店有限公司门店室内设计达成协议。双方均对本合同条款已尽互相说明义务；对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各自根据合同享有的权利和承担的义务。甲乙双方均认为本合同反映其真实意思。因此，双方同意签署本合同，以资共同遵守。

- 设计项目概况：

(一) 项目名称：广东新华发行集团       新华书店有限公司门店设计改造

(二)  设计内容：门店设计改造

(三)  设计内容包括：

A、平面布局及功能分区

B、效果图和施工图

1.门面及招牌效果图

2.收银区效果设计效果图

3.重点营销区、畅销榜

4.各经营板块主要展示陈列区效果图

C、导示系统

1.图书分区导示指引及人流动线系统规划指引

2.功能区域导示指引系统设计规划指引

3.书店氛围装饰图片规划指引

D、软装系统

1.书店软装陈列道具规划指引

2.氛围画面布置（提供氛围画面布置设计方案，如涉及图片素材购买，费用另计）

3.商品陈列规划指引（提供商品陈列方式指引及部分陈列道具参考，如涉及物料购置，费用另计）

E、施工系统

1.施工、材料的标准规范

2.货架、展示台的构造图

3.施工图盖章

- 设计进度

乙方在甲方确认项目并提出设计需求后，开始设计工作，具体进度安排以双方确认为准。

1.甲方提出设计需求，并邀请乙方进入现场度量，整个平面功能规划设计图乙方需在收到甲方提出的需求后    天内出具。

2.甲方确认平面图后，提出效果图制作需求，乙方需在收到甲方提出的需求后    天内完成。

3.甲方确认效果图后，提出施工图制作需求，乙方需在收到甲方提出的需求后     天内完成。

第三条	 双方责任

(一)  甲方

1. 甲方负责向乙方下单，确认设计工作（需相关负责人签字确认）。

2. 甲方负责向乙方提交相关的资料及文件作为设计依据。

3. 甲方按项目进度及协议约定按时付款。如甲方未能按协议约定按时付款，则设计时间顺延，并由甲方承担相关责任及经济损失。

4. 甲方对设计质量、进度等，有权进行监督及检查。

5. 乙方交付设计成果，甲方应及时签收。（也可以电子邮件方式签收）

(二)  乙方

1. 乙方按合同约定的标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向甲方交付设计档案，并对提交的设计文件的质量负责；并且，乙方应保证所提交给甲方的各项基础资料及设计文件不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定。否则乙方应立即纠正并承担全部的责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方接受委托后，根据甲方提供的数据及设计合同规定图纸，进行设计制作。

3.乙方提出的设计方案必须经甲方审核，并按照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

4.乙方负责向甲方解释设计文件，并参与相关的会议。在施工过程中乙方主创设计师应到现场对施工工艺进行指导，以达到设计效果。

5.在项目施工过程中，若乙方提供的施工图纸与施工现场不符或施工项目有所修改时，乙方应无条件积极配合甲方完成修改或重新设计施工图纸以达到现场施工的需要。

第四条	 设计费

该门店设计面积        ㎡ ，设计单价      元/㎡，总设计费为人民币￥      元整（    万    仟元整）。

(一)  乙方向甲方提供正规设计增值税专用发票。

(二)	付款信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

第五条	 付款方式

(一) 甲方提出设计需求，并邀请乙方进入现场度量，乙方出具平面图及规划，双方达成设计思路的共识后，甲方支付乙方设计费总额的30％，即￥       元。乙方收到设计款项后，即进入效果图设计工作流程。

(二)经双方确定效果图后，甲方支付乙方设计费总额的30％，即￥       元。乙方收到该款项后，即进入装修工程施工图制作流程。

(三)  乙方完成装修工程施工图制作、工程概算并经甲方确认后，甲方支付乙方设计费总额的 30 ％，即￥       元。

(四)  整个施工项目验收完成后，甲方支付乙方设计费总额的 10 ％，即￥       元。

(五) 以上每项付款应一次性付清，在未付讫每项款项前乙方有权不交付甲方已设计完成的阶段性图纸和资料。甲方每次付款前，乙方须向甲方开具该次结算金额的增值税专用发票以及工程进度确认材料，甲方对上述发票及材料审验无误后，10个工作日内付清款项。

(六) 结算方式：对公转账汇款

(七) 设计费总额甲方未付讫前，乙方对本合同所设计的图纸持有版权，仅供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让、出版或作其他用途，若甲方有本合同施工以外其他用途，应预先征得乙方同意。设计费总额付讫，甲方自动持有该项目品牌形象所有图纸的一切知识产权。

第六条 合同的变更和解除

(一) 合同经双方签字盖章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需解除合同，提出解除合同的一方要以书面形式提出，应按合同总额的 30％交付违约金，并办理解除合同手续。

(二) 若甲方在设计过程中提出解除合同，须向乙方以书面形式提出，甲方应付乙方接到通知时已完成设计部分的设计费用，乙方已收的设计费不予退还，经双方同意并办理结算手续，订立解除合同协议后，可视为本合同解除。

(三) 若乙方在设计过程中提出解除合同，须向甲方以书面形式提出，经双方同意办理结算手续，订立解除合同协议后，可视为本合同解除。乙方须退还已收全部款项，并支付相当于合同金额 30%的违约金。

第七条	 违约责任

(一)如甲方因下列情况未能按约定履行合同，所造成的损失由甲方承担，出图日期顺延：

1. 不按合约提供相关的设计所需数据。

2. 不按约定按时付款。

3. 因甲方原因未能按时确立设计方案。

(二)乙方未能按双方约定的期限完成设计工作，逾期交付效果图或施工图，则每逾期一天乙方应按合同总金额的1％向甲方支付违约金。如乙方完成的设计成果经3次修改仍然不符合合同约定要求或经确认无法达到合同约定要求的，甲方有权解除本合同，因此解除合同的，乙方须退还已收全部款项，并支付相当于合同金额 30%的违约金。

(三) 本合同执行过程中，如遇不可抗力因素（如战争、自然灾害、台风、暴雨、地震等法律条文中定义的不可抗力）致使双方无法履行本合同约定的内容，双方互不追究对方的责任，因不可抗力所造成的损失各自承担。

第八条 其他约定

1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份；经双方签字盖章后合同即具有法律效力。

2、双方在合同执行期间，如有未尽事宜，双方应本着友好合作的原则相互协商解决并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，双方同意提交广州仲裁委员会仲裁。

（以下为双方签署页）

甲	方	： 	                  乙	  方	：

（盖章）	                       （盖章）

单位地址：	                       单 位 地 址 ：

法定代表人：                     法定代表人：

（签字）                         （签字）

项目负责人：	                  项目负责人：

签约日期：		                  签 约 日 期 ：